## Slide 1: 基本資料維護說明
請參考UIDemo應用程式內容，但它介面不好，別看它的介面，
主要是看有哪些功能，重點如下：
  主要元素
    刀具型式：一種規格有一個編號，這是本系統的主角
    刀盒：每一個刀盒都有獨一無二的QRCODE，因為刀具無法被標記(刻字、貼標)，所以裝進盒子，目的是間接管理刀具
    刀倉及儲位：刀具存放的地方(實際上是掛上去到展示架)，每一個儲位是獨一無二的QRCODE(與刀盒不同編碼規則)
  操作介面
    入庫：1.把刀具裝進盒子(掃QRCODE)、2.指定位置並掛在儲位上(掃QRCODE)
    領用及借用：從儲位上拿下來、把刀具拿出來(掃QRCODE)、空盒掛回去
    查詢畫面(用刀具型式編號查詢)
    Qrcode編碼原則管理，區分為刀盒及儲位兩種類型

## Slide 2: 資料庫
Excel有兩份
  與客戶討論的資料：專注在需求與現實的資訊
  與工程師討論的資料庫Schema：使用在資訊技術與規格，可以此為資料庫的資料表，建立本系統的資料庫(資料表)
刀盒
刀具(型式)
刀倉
儲位
刀具類別
刀具材質
刀盒狀態
刀盒類型
參考
參考
參考
參考
Master
Detail
一個刀倉有多個儲位
儲位
儲位

## Slide 3: 完成資料庫及CRUD基本介面(6/23)
完成開發環境
  可以使用C#開發Windows Application
  可以使用網頁框架開發WebSite
  安裝MS SQL Express 2019把資料表建立起來
完成最基本的CRUD(新增、查詢、修改、刪除)，如下頁PPT
  刀倉與儲位
  刀盒
  刀具
目前就直接登入，先做功能，以後再補權限管理(右上角先不做)

## Slide 4
這是MENU區
儲位# |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CNC刀具倉儲管理系統
使用者：王曉明
Logout
新增
修改
<
查詢
這裡是資料維護區
刀倉編號
_____________
名稱
_____________
刀倉
刀盒
刀具
入庫
領用
系統設定
這裡是功能操作區
刪除
>

## Slide 5
這是MENU區
刀具# |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CNC刀具倉儲管理系統
使用者：王曉明
Logout
新增
修改
刪除
查詢
這裡是資料維護區
這裡是資料維護區
這裡是功能操作區

## Slide 6: NEXT WEEK
以下為下週(6/26~)

## Slide 7
 | 刀具型式 | 刀盒# | 領出/借出 | 領用人 | 數量 | 工單
2022/05/01PM13:54 | xc12zz22 |  |  |  |  | 
Chart: 刀具類型使用量
| 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4 | 刀具4
銷售 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 6 | 54 | 3 | 35 | 7 | 8 | 54 | 21 | 35 | 6 | 7 | 64 | 8 | 5
Chart: 刀具統計表(總數)
| 44696 | 44697 | 44698 | 44699 | 44700 | 44701
庫存數 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.2
空盒數 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 2
使用數 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
2022/05/01~2022/05/31
明細資料
類型 | 刀具型式
銑刀 | ML12zz22
 | ML12zz23
 | ML12zz24
 | ML12zz25
 | ML12zz26
 | ML12zz27
 | ML12zz28
車刀 | AB12zz34
 | AB12zz64
 | AB12zz77
 | AB12zz11
 | AB12zz66
 | AB12zz00
… | …
列出所有刀具型式
預設範圍為一週 (日、月、年的UI雷同)

## Slide 8
編號、刀盒、數量…etc
類型 | 刀具型式
銑刀 | ML12zz21
 | ML12zz22
 | ML12zz25
 | ML12zz24
 | ML12zz225
 | ML12zz262
 | ML12zz23
車刀 | AB12zz243
 | 656456AA
 | AB1225642
 | ABz226456
 | AB1256zz22
 | AB58756822
… | …
 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22
2 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22
3 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22
4 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22
5 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz25 | ML12zz25 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22
6 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22
7 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22 | ML12zz22
 | ML12zz25
1.篩選資料
2.刀具資料
刀具庫存位置
3.顯示位置(類似Excel)
(現場是一面牆，類似賣手機殼的商店)
領/借用
歸還
一種刀具可能出現在2個以上儲位
一個儲位不會有兩種刀具